Kraków, dnia 29.01.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.214.2018.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego służącego do obsługi Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Urząd Zamówień Publicznych przekazał dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, tj. m.in. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Przedmiotowe dokumenty zostały opracowane w oparciu o praktykę i doświadczenie zarówno wykonawców, jak i zamawiających, w tym przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, a także Urzędu Zamówień Publicznych. Podstawowym założeniem prac towarzyszących powstawaniu wyżej wymienionych dokumentów, było zrównoważenie ryzyk występujących po stronie wykonawcy i zamawiającego, w związku z przygotowywanym, a następnie realizowanym zamówieniem publicznym. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, opracowane materiały w sposób satysfakcjonujący spełniają ten warunek, proponując niejednokrotnie rozwiązania kompromisowe, tj. korzystne zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy. Z tych względów, Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. W dokumencie czytamy przykładowo, iż:

- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy poprzez uzupełnienie Umowy o zapis:

Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kar umownych, ogranicza się do równowartości 100% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy, jednocześnie Zamawiający wprowadza do wzoru umowy § 10 ust. 12, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10 ust. 12. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kar umownych, ogranicza się do równowartości 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.”

Pytanie 2

Od którego dokładnie momentu ma być liczony termin do realizacji Wdrożenia Oprogramowania z zakresie I, określony w Umowie, jako "nie krótszy niż 3 miesiące od dnia zawiadomienia Wykonawcy"? O jakie zawiadomienie chodzi?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że po otrzymaniu przez Zamawiającego harmonogramu wdrożenia (w terminie 14 dni od zawarcia umowy) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy konkretny termin na wdrożenie Oprogramowania w zakresie I, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zapewnia jednocześnie, że wyznaczony przez niego termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie krótszy niż 3 miesiące od zawiadomienia Wykonawcy o tym terminie. Powyższe oznacza, że Wykonawca będzie miał co najmniej 3 miesiące na wdrożenie Oprogramowania w zakresie I.

Pytanie 3

W jakim okresie maja być świadczone zobowiązania, o których mowa w §3 ust. 4 i 5?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zobowiązania, o których mowa w §3 ust. 4 i 5 wzoru umowy będą świadczone przez cały okres obowiązywania umowy, tj. przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie postanowień Umowy w zakresie zasad wypłaty drugiej transzy wynagrodzenia w sposób jednoznacznie określający co jest podstawą do wypłaty 70 % łącznej ceny brutto, w szczególności czy jest to wyłącznie realizacja zakresu II, zgodnie z tabelą 1 (obecna treść § 4 ust. 1 ppkt. 2) czy też realizacja pozostałego zakresu Umowy z wyłączeniem dostawy sprzętu? Jednocześnie wnosimy o doprecyzowanie postanowień Umowy w ten sposób, iż protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 5- jako podstawa do wypłaty drugiej transzy wynagrodzenia -70 % łącznej ceny brutto,- nie będzie obejmował odbioru sprzętu, jako osobno odbieranego i fakturowanego. Obecna treść umowy uzależnia wypłatę drugiej transzy od realizacji zadań związanych z dostawą sprzętu, która jest osobna pozycją w postanowieniach o podziale wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wypłata II transzy wynagrodzenia - 70% łącznej ceny brutto za oprogramowanie, nastąpi po odbiorze końcowym, który może nastąpić dopiero po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę wdrożenia Oprogramowania w zakresie II oraz po uruchomieniu produkcyjnym Systemu w całości jego zakresu (przez co należy rozumieć: wdrożenie Oprogramowania w zakresie I, w zakresie II, a także zrealizowanie dostawy sprzętu w terminach, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, dokonanie odbiorów częściowych oraz przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w § 6 umowy).

Pytanie 5

Jak Zamawiający rozumie pojęcie wady i usterek, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy, czy mogą być one spójne z definicją Błędu, o której mowa w Umowie?

Odpowiedź: Niezgodność należy rozumieć jako brak spełnienia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Definicje wady i usterki są spójne z definicją błędu, jednak w przypadku ich stwierdzenia przed odbiorem, są one podstawą do odmowy odbioru przez Zamawiającego, nie mają tutaj zastosowania terminy usunięcia błędu wskazane w § 8 umowy.

Pytanie 6

Czy z uwagi na rażąco niekorzystną sytuację Wykonawcy wynikającą z zapisów Umowy, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień Umowy w ten sposób, iż wysokość kar umownych przewidzianych Umową liczona będzie od wartości wynagrodzenia netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Czy z uwagi na rażąco niekorzystną sytuację Wykonawcy wynikającą z zapisów Umowy zwłaszcza w kontekście postanowień § 10 ust. 4 przewidującego de facto możliwość karania Wykonawcy karą w wysokości 0, 2 % wynagrodzenia i 0,5% wynagrodzenia za to samo zachowanie, Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę postanowień Umowy w ten sposób, iż § 10 ust. 11 ulegnie wykreśleniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 10 ust. 11 wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 10 ust. 4 wzoru umowy nie stanowi podstawy do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% i 0,5% za ten sam czyn Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 10 ust. 4 wzoru umowy, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminów wskazanych w § 2 ust. 3 umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej jedynie w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1)), 2) lub 3) wzoru umowy (w zależności od etapu wdrożenia lub wartości sprzętu, którego dotyczy naruszenie) za każdy dzień zwłoki. W pozostałych zaś przypadkach niezachowania przez Wykonawcę terminów określonych w umowie, tj. innych niż te określone w § 2 ust. 3 umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% kwoty brutto, o której mowa

odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) umowy (w zależności od etapu wdrożenia lub wartości sprzętu, którego dotyczy naruszenie).

Pytanie 8

Czym Zamawiający uzasadnia istotną niesymetryczność zobowiązań Stron w sytuacji odstąpienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi ta Strona. Czy Zamawiający przewiduje możliwość skorygowania § 10 ust. 6 Umowy w ten sposób, iż otrzymałby on brzmienie:

W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie drugiej Strony, Strona ta zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Strony odstępującej kary umownej w wysokości 10% kwoty netto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź: Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 9

Czy z uwagi na rażąco niekorzystną sytuację Wykonawcy wynikającą z zapisów Umowy, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień Umowy w ten sposób, iż kary umowne zastrzeżone w Umowie będą należne za zwłokę a nie opóźnienie Wykonawcy? W przekonaniu Wykonawcy- mając na względzie kompleksowość usług wdrożeniowych- obecne zastrzeżenie to istotne i niczym nieuzasadnione rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy względem ogólnych zasad odpowiedzialności wynikających z kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 10 ust. 4 i 5 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10 ust. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2% kwoty brutto, o której mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Umowy (w zależności od etapu wdrożenia lub wartości sprzętu, którego dotyczy naruszenie) za każdy dzień zwłoki w przypadku niezachowania terminów określonych w Umowie, zaś w przypadku niezachowania terminów, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy Wykonawca zobowiązuje się  do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Umowy (w zależności od etapu wdrożenia lub wartości sprzętu, którego dotyczy naruszenie) za każdy dzień zwłoki. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  odpowiednio w § 4 ust. 1 ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Umowy (w zależności od etapu wdrożenia lub wartości sprzętu, którego dotyczy naruszenie) Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty osiągnięcia kary umownej w wysokości 10%  wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa  odpowiednio w § 4 ust. 1 ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Umowy (w zależności od etapu wdrożenia lub wartości sprzętu, którego dotyczy naruszenie).

§ 10 ust. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Umowy (w zależności od etapu wdrożenia lub wartości sprzętu, którego dotyczy naruszenie)  Umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku niezachowania terminów, o których mowa w § 8 ust. 3 lit. b lub § 9 ust. 4 lit. e, f, g lub § 9 ust. 5 Umowy.”

Pytanie 10

Czy z uwagi na szerokie uprawnienia Zamawiającego wynikające z zastrzeżonej gwarancji i usług nadzoru autorskiego, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy postanowienia o treści:

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 11

Czy Zamawiający przewiduje możliwość dodania w § 8 Umowy postanowień precyzujących zakres zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji lub nadzoru autorskiego w ten sposób, iż dodane zostaną postanowienia:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy System będzie poddawany jakimkolwiek modyfikacjom wykonanym przez osoby inne niż Wykonawca lub osoby upoważnione przez Wykonawcę, lub będzie wykorzystywane przez Zamawiającego niezgodnie z warunkami Umowy, bądź też w celach innych niż te przewidziane w Umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 12

Czym Zamawiający uzasadnia wymóg udzielenia licencji na System bez ograniczeń terytorialnych? Czy wystarczającym może być udzielnie licencji z prawem do korzystania na terenie RP?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie licencji z prawem do korzystania na terenie RP. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 7 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7 ust. 1. Wykonawca w celu umożliwienia Szpitalowi Uniwersyteckiemu korzystanie z Systemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, udziela Szpitalowi Uniwersyteckiemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, nieodwołalnej, z prawem korzystania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, to jest do korzystania z Oprogramowania przez użytkowników upoważnionych przez Szpital Uniwersytecki. W tym zakresie Szpital Uniwersytecki jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz do jej rozpowszechniania. Wykonawca wyraża zgodę na zwielokrotnienie Oprogramowania w zakresie, w którym dla jej wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest jej zwielokrotnienie.”

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie dostawy komputerów (tabela 2.1 zał. 1A do SIWZ) oraz laptopów (tabela 2.2 zał. 1A do SIWZ) do osobnego postępowania.

Uzasadnienie: Dostawa komputerów nie jest ściśle związana z kupowanym oprogramowaniem klasy LIS, zwłaszcza że Zamawiający wymaga by oprogramowanie było wykonane w technologii aplikacji webowej. Oznacza to, że praktycznie każdy nowo kupowany komputer posiada wystarczające parametry funkcjonalne do uruchomienia aplikacji LIS. Połączenie dostawy komputerów wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem może potencjalnie ograniczać konkurencję na rynku i uniemożliwić zaoferowanie Zamawiającemu komputerów przez firmę specjalizującą się w takich dostawach, za znacznie lepszą cenę. W przypadku połączonego zakresu dostawy w jedno zadanie Zamawiający zapewne otrzyma sumarycznie gorszą ofertę cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zawarł informację, iż dostawy sprzętu będą realizowane w ramach dostaw sukcesywnych, w terminie 10 dni roboczych od zamówienia, natomiast treść par. 2 ust. 3 wzoru umowy nie wskazuje na sukcesywność dostaw. Dodatkowo Zamawiający zastrzegł konieczność dostarczenia próbek sprzętu komputerowego.

Prosimy o ujednolicenie zapisów oraz określenie, w jakim zakresie dat Zamawiający zamierza składać zamówienia dostaw sukcesywnych lub czy może zrezygnować z takiego zapisu na rzecz dostawy jednorazowej (i określić termin, w jakim względem daty podpisania umowy złoży zamówienie).

Pragniemy podkreślić, iż:

a) Zamawiający wyspecyfikował komputery o konfiguracji niedostępnej w wolnej sprzedaży, zmuszając Wykonawcę do zamówienia dedykowanej serii produkcyjnej. Dostawa w takim przypadku może być zrealizowana w terminie minimum 40 dni kalendarzowych. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie dopuszczalnego terminu dostawy dla sprzętu komputerowego do 40 dni kalendarzowych oraz rezygnację z dostarczania próbki sprzętu, jako że musi zostać wyprodukowany na specjalne zamówienie w postaci całej serii.

b) Dostawa elementów sprzętu medycznego w postaci modułu do identyfikacji kodów do zaklejarki (tabela 2.5.7 zał. 1A do SIWZ) jest możliwa przez producenta w najkrótszym terminie wynoszącym 10 tygodni. W związku z powyższym, prosimy o wydłużenie dopuszczalnego terminu dostawy dla sprzętu określonego w tabeli 2.5.7 zał. 1A do SIWZ do 10 tygodni.

c) W związku z bardzo szybkim postępem technologicznym i relatywnie krótką dostępnością danych komponentów na rynku, które są zastępowane nowszymi, w przypadku dostaw sukcesywnych Wykonawca będzie zmuszony do jednorazowego zakupu całej partii komputerów, ich magazynowania i pokrywania związanych z tym kosztów finansowania, ubezpieczenia i pochodnych. Dodatkowo przy dłuższym okresie magazynowania nie będzie możliwe zaoferowanie sprzętu komputerowego z pożądaną przez Zamawiającego długą gwarancją producenta.

d) Konieczność dostawy komputera z ekranem dotykowym i jednocześnie z matową powłoką antyrefleksyjną zdecydowanie ogranicza możliwość zaoferowania dostępnych produktów na rynku oraz spowoduje zaoferowanie komputera z ekranem o bardzo wąskich kątach widzenia. Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż w warunkach laboratoryjnych ekrany z powłoką antyrefleksyjną są trudne do utrzymania w czystości.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż:

- Dostawa sprzętu, o którym mowa w Tabeli 2.1 i 2.2 załącznika nr 1a do specyfikacji (komputer All-In-One; laptop z systemem operacyjnym) ma nastąpić do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający podtrzymuje natomiast dotychczasowe zapisy specyfikacji w zakresie próbek sprzętu.

- Dostawa sprzętu, o którym mowa w Tabeli 2.5.7 załącznika nr 1a do specyfikacji (moduł identyfikacji kodów) ma nastąpić do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Zgodnie z odpowiedzią w punkcie a) powyżej.

- Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji w zakresie wymogu dostarczenia ekranów o powłoce matowej.

W związku z powyższym zmianie ulega punkt 4.4 specyfikacji, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.4. Dostawy sprzętu (o którym mowa w Tabeli 2 załącznika nr 1a do specyfikacji), stosownym transportem i na koszt Wykonawcy, mają nastąpić w terminach:

a) do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w zakresie sprzętu, o którym mowa w Tabeli 2.1 i 2.2 załącznika nr 1a do specyfikacji (komputer All-In-One; laptop z systemem operacyjnym;

b) do 10 tygodni od dnia podpisania umowy w zakresie sprzętu, o którym mowa w Tabeli 2.5.7 załącznika nr 1a do specyfikacji (moduł identyfikacji kodów);

c) do 10 dni roboczych, sukcesywnie od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w zakresie pozostałego sprzętu określonego w Tabeli 2 załącznika nr 1a do specyfikacji, tj. z wyłączeniem sprzętów wskazanych w lit. a i b powyżej określonych w Tabeli 2.1. i 2.2. oraz  2.5.7.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 2 ust. 3 pkt V wzoru umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2 ust. 3 pkt V. Dostawy sprzętów (o których mowa w Tabeli 2 załącznika nr 1 do Umowy, zwanych dalej: łącznie „sprzętem” lub „sprzętami”) stosownym transportem, na swój koszt i ryzyko, w terminach:

- do 40 dni od dnia podpisania Umowy w zakresie sprzętu określonego w Tabeli 2.1. i 2.2.,

- do 10 tygodni od dnia podpisania Umowy w zakresie sprzętu określonego w Tabeli 2.5.7,

- do 10 dni roboczych, sukcesywnie od dnia złożenia zamówienia przez Szpital Uniwersytecki za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie pozostałych sprzętów określonych w Tabeli 2, tj. z wyłączeniem sprzętów wskazanych w lit. a i b powyżej określonych w Tabeli 2.1. i 2.2. oraz  2.5.7,

oraz do ich wyładunku, uruchomienia i instalacji/konfiguracji w miejscu wskazanym przez Kierownika Działu Informatyki.”

Pytanie 15

Dotyczy tabeli 1 poz. 19.2 zał. 1A do SIWZ: Zamawiający nie określił, czy wymóg jest obligatoryjnie wymagany, czy punktowany. Prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jest to wymóg obligatoryjny.

Pytanie 16

Zamawiający w tabeli 1 poz. 19.2 zał. 1A do SIWZ zapisał konieczność dostarczenia wszelkiego osprzętu montażowego do komputerów. W związku z planowaną zmianą lokalizacji Zakładu Patomorfologii do nowej siedziby w Krakowie – Prokocimiu, na którą sam Zamawiający się powołuje, nie jest możliwe w chwili obecnej określenie jaki osprzęt montażowy może być konieczny i jakie będą warunki montażu w przyszłości. W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego wymagania z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego wymagania. Dostarczenie osprzętu montażowego do komputerów możliwe jest do uzgodnienia na etapie tworzenia harmonogramu.

Pytanie 17

Dotyczy zał. 7A i 7B do SIWZ, pkt 3: Producent sprzętu nie jest stroną umowy i nie może podpisać oświadczenia dot. zawarcia aneksu do umowy. Jest to stanowisko, które zajęli potencjalni producenci sprzętu, który może być zaoferowany w niniejszym postępowaniu. Prosimy o korektę zapisów zał. 7A i 7B w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść załączników 7a i 7b do specyfikacji.

Pytanie 18

Dotyczy tabeli 1 poz. 1.3 zał. 1A do SIWZ: W związku z oszacowaniem przez Zamawiającego maksymalnej liczby osób pracujących z systemem na 100, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dysponuje zasobami sprzętowymi w celu instalacji systemu: min. 8 rdzeni CPU, 32GB RAM, 200GB HDD (w tym min. 100GB na nośnikach SSD) oraz jakiego systemu wirtualizacji (i w jakiej wersji) używa. Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie zapewnić ww. zasobów sprzętowych do uruchomienia systemu LIS prosimy o możliwość zaoferowania dedykowanego serwera sprzętowego i określenie dla niego wymagań fizycznego montażu (np. format obudowy, maksymalna głębokość, pobór energii itp.).

Odpowiedź: Zamawiający w momencie produkcyjnego wdrożenia systemu udostępni wyżej wskazane zasoby sprzętowe. Na etapie rozruchu systemu liczba użytkowników nie przekracza 30, a tym samym zamawiający przekaże adekwatne zasoby sprzętowe. Zamawiający posiada środowisko wirtualne w wersji Vmware 6.0.

Pytanie 19

Zamawiający we wzorze umowy dokonał podziału wdrożenia na etapy i oszacował ich koszty na odpowiednio: 30% i 70% wartości wdrożenia. Biorąc pod uwagę, że główne koszty Wykonawca poniesie w I etapie (instalacja, szkolenia, pokrycie kosztów integracji z systemami obcymi), a II etap prac ograniczy się do rozszerzenia konfiguracji systemu i zakresu szkoleń, stoimy na stanowisku, że zaproponowany podział kosztów na etapy nie odzwierciedla faktycznego zaangażowania finansowego Wykonawcy w projekt. Uprzejmie prosimy o zmianę podziału kosztów na: I etap – 70%, II etap – 30%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podziału kosztów.

Pytanie 20

W trakcie wdrożenia polegającego m.in. na migracji danych między systemami dojdzie do przetwarzania danych Zamawiającego w zakresie pobierania, modyfikowania, przenoszenia, a także usuwania (np. po próbnej migracji). Prosimy w związku z tym o korektę zapisów dokumentu „Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia” o odpowiednie czynności przetwarzania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmodyfikował załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia.

Pytanie 21

Dotyczy tabeli 1 poz. 3.6 zał. 1A do SIWZ: Czy Zamawiający używając sformułowania „kod graficzny badania” ma na myśli unikatowy kod kreskowy w symbologii klasy 1D lub 2D powiązany w bazie danych systemu klasy LIS z konkretnym badaniem? Jeżeli nasza interpretacja jest niewłaściwa, prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający uważa za „kod graficzny badania”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż „kod graficzny badania” to unikatowy kod kreskowy w symbologii klasy 1D lub 2D powiązany w bazie danych systemu klasy LIS z konkretnym badaniem.

Pytanie 22

W związku z faktem, iż na rynku nie ma obecnie programu klasy LIS, który by spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego, prosimy o dopuszczenie, by następujące funkcjonalności opisane w tabeli 1 zał. 1A do SIWZ mogły być zaoferowane Zamawiającemu dopiero w II etapie wdrożenia i nie były wymagane w trakcie prezentacji, zgodnie z poz. 19.4 tabeli:

a) p. 3.7 w zakresie definiowania kolumn do wyboru przez użytkownika;

b) p. 3.15 – rejestr niezgodności

c) p. 3.16 – kontrola jakości

d) p. 5.3.5 i 5.3.5.1 – w zakresie uwag tekstowych na etapie pobierania

e) p. 5.4.5 i 5.4.6 – w zakresie uwag tekstowych na etapie zatapiania

f) p. 5.13.5 – w zakresie odrębnej ścieżki utylizacji materiału pochodzącego z płodów

g) p. 10.8 i 10.9 – w zakresie rozliczeń punktowych

h) p. 14.10 – w zakresie jednokrotnego logowania (SSO)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem 19.4 Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji, pozycje a), b), c) oraz g) wskazane w pytaniu nie były wymagane. Zamawiający informuje, iż wymaga zatem zgodnie z punktem 19.4 Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji, którego brzmienie uległo zmianie.

Pytanie 23

Dotyczy tabeli 1 poz. 3.10 zał. 1A do SIWZ: W związku z faktem, iż obecnie produkowane i dostępne na rynku urządzenia do przechwytywania obrazu (np. skanery) oferują interfejs programistyczny WIA zamiast przestarzałego TWAIN, prosimy o dopuszczenie zaoferowania funkcjonalności systemu LIS polegającej na współpracy z urządzeniami przechwytywania obrazu poprzez interfejs WIA.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24

Dotyczy tabeli 1 poz. 3.12 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie wymagania Zamawiającego i krótki opis, jak w ocenie Zamawiającego ta funkcjonalność miałaby działać, w szczególności w odniesieniu do każdego słownika w systemie klasy LIS, biorąc pod uwagę, że tylko niektóre słowniki systemu są dostępne użytkownikowi, a z kolei ich część stanowi element konfiguracji systemu.

Odpowiedź: W przypadku każdego słownika udostępnionego użytkownikowi możliwość definiowania pozycji preferowanych i domyślnych dla jednostki lub użytkownika np. słownik (tabela) preferowanych badań lub słownik lista skrótów wybranych funkcjonalności.

Pytanie 25

Dotyczy tabeli 1 poz. 5.3.4 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa systemu zamiany mowy na tekst.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamiany mowy na tekst.

Pytanie 26

Dotyczy tabeli 1 poz. 5.5.4 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o rozważenie rezygnacji z dodatkowego skanowania wydrukowanych szkiełek w celu oznaczenia bloczka jako skrojonego. Jest to rozwiązanie nieergonomiczne i używane wyłącznie w przypadku tzw. centralnej drukarki do szkiełek. W przypadku posiadania drukarek stanowiskowych taka czynność jest zbędna, zwiększa ilość pracy manualnej i nie wnosi pozytywnych efektów do kontroli procesu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z dodatkowego skanowania wydrukowanych szkiełek w celu oznaczenia bloczka jako skrojonego. Punkt 5.5.4 Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji ulega wykreśleniu.

Pytanie 27

Dotyczy tabeli 1 poz. 5.6.1 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania bazującego na sprzętowym module produkcji Oferenta podłączanego do urządzenia barwiącego z interfejsem Ethernet, umożliwiającym komunikację z webserwisami systemu LIS w celu kontroli procesu barwienia. Pragniemy podkreślić, iż sugerowane rozwiązanie jest zewnętrznym urządzeniem, nie ingeruje w konstrukcję urządzenia barwiącego i jego podłączenie jest uzgadniane z jego producentem oraz nie powoduje utraty gwarancji. Zamawiający unika wtedy konieczności instalacji dedykowanego stanowiska komputerowego przy urządzeniu barwiącym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28

Dotyczy tabeli 1 poz. 5.8.2 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o dopuszczenie sortowania listy roboczej diagnozującego wg trybu przyjęcia i oczekiwanej daty wyniku obliczanej w systemie klasy LIS na podstawie rozbudowanych reguł terminowości. Pragniemy podkreślić, iż oczekiwana data wyniku wyliczona na podstawie np. umowy z kontrahentem, typów zleconych badań itp. jest zdecydowanie precyzyjniejsza niż sama data wejścia materiału do Zakładu Patomorfologii i niesie za sobą lepsze efekty biznesowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sortowanie listy roboczej diagnozującego wg trybu przyjęcia i oczekiwanej daty wyniku obliczanej w systemie klasy LIS na podstawie rozbudowanych reguł terminowości.

Pytanie 29

Dotyczy tabeli 1 poz. 5.8.5.2 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga również czwartego statusu zatwierdzenia wyniku jako „wynik niediagnostyczny”, stosowany w przypadku, gdy żaden z dostarczonych materiałów do badania nie nadaje się do oceny lub materiał uległ uszkodzeniu, utracono jego identyfikację lub jest ona niejednoznaczna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga czwartego statusu zatwierdzenia wyniku jako „wynik nie diagnostyczny” stosowany w przypadku, gdy żaden z dostarczonych materiałów do badania nie nadaje się do oceny lub materiał uległ uszkodzeniu, utracono jego identyfikację lub jest ona niejednoznaczna.

Pytanie 30

Dotyczy tabeli 1 poz. 5.8.7 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o określenie, w jakim celu Zamawiający zamierza korzystać z takiej funkcjonalności, jeżeli odpowiednie ilości procedur wykonanych w laboratorium wynikają wprost z czynności zarejestrowanych przez system klasy LIS, a wprowadzanie ich ręcznie mogłoby zafałszować wyniki raportów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamierza korzystać z funkcjonalności opisanej w punkcie 5.8.7 załącznika nr 1a do specyfikacji w I etapie wdrożenia, celem obsłużenia części rozliczeniowej.

Pytanie 31

Dotyczy tabeli 1 poz. 8.3 zał. 1A do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym Zamawiający ma stały dostęp do zarządzania szablonami, ale by szablony dokumentów były tworzone i edytowane na życzenie Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach obsługi serwisowej? W związku z potencjalnie bardzo rozbudowanymi szablonami z zaimplementowanymi strukturami warunkowymi oraz odwołującymi się do bazy danych, wskazane jest, by takie szablony były tworzone przez serwis Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Zamawiający ma stały dostęp do zarządzania szablonami, ale szablony dokumentów będą na wniosek Zamawiającego tworzone i edytowane przez Wykonawcę w ramach obsługi serwisowej do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

Pytanie 32

Dotyczy tabeli 1 poz. 8.8 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dostarczy opcjonalny serwer znakowania czasem we własnym zakresie lub usługę komercyjną, zgodną ze standardem RFC3161?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dokumenty PDF podpisywane były kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz aby system umożliwiał obsługę znakowania dokumentów znacznikiem czasu.

Pytanie 33

Dotyczy tabeli 1 poz. 9.6 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o opublikowanie algorytmu rozliczania punktów kontraktowych diagnozujących tak, aby każdy z Oferentów mógł się z nim zapoznać lub o jego wysłanie w wersji elektronicznej do zainteresowanych Oferentów.

Odpowiedź: Punkty kontraktowe w Zakładzie Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego naliczane są dla diagnozującego specjalisty patomorfologia do każdej wykonanej w okresie rozrachunkowym (miesiąc) procedury według danych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 34

Dotyczy tabeli 1 poz. 9.6 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie, kto ma być odpowiedzialny za edycję algorytmu. Sugerujemy rozwiązanie polegające na implementacji zmieniających się algorytmów przez serwis Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - serwis Wykonawcy implementuje zmieniające się algorytmy do 14 dni od dnia zgłoszenia. Punkt 9.6 Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji uległ zmianie.

Pytanie 35

Dotyczy tabeli 1 poz. 9.30 zał. 1A do SIWZ: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli każdy z raportów będzie miał możliwość eksportu do pliku PDF, a eksport do pliku CSV będzie umożliwiony jedynie w przypadku tych raportów, które generują raport w postaci jednej spójnej tabeli?

Uzasadnienie: Plik w formacie CSV ze względu na swoje ograniczenia natury technicznej nie jest w stanie odwzorować skomplikowanych zestawień, w szczególności z wykresami lub składających się z kilku niezależnych tabel w ramach jednego raportu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie, tj. Zamawiający uzna parametr za spełniony jeśli każdy z raportów będzie miał możliwość eksportu do pliku PDF, a eksport do pliku CSV będzie umożliwiony jedynie w przypadku tych raportów, które generują raport w postaci jednej spójnej tabeli.

Pytanie 36

Dotyczy tabeli 1 poz. 10.8 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o korektę odwołania do pkt. 3.13 (oczywista omyłka pisarska).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził stosowną modyfikacje.

Pytanie 37

Dotyczy tabeli 1 poz. 12.8.1 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o informację, jakie drukarki do kasetek (model/typ/ilość) są w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź: W posiadaniu Zamawiającego znajdują się następujące drukarki do kasetek: Drukarka do kasetek NOVA/ Model ENB-91/ 2 sztuki.

Pytanie 38

Dotyczy tabeli 1 poz. 12.8.2 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o informację, jakie drukarki do szkiełek (model/typ/ilość) są w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź: W posiadaniu Zamawiającego znajdują się następujące drukarki do szkiełek: Drukarka do szkiełek Thermoscientific/ Slide-Mate AS/ 6 sztuk.

Pytanie 39

Dotyczy tabeli 1 poz. 12.8.3 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o informację, jakie systemy barwiące (model/typ/ilość) są w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź: W posiadaniu Zamawiającego znajdują się następujące systemy barwiące:

| model | typ | ilość |
| --- | --- | --- |
| Barwiarka TissueTek Prisma | Prisma-E2S | 1 |
| Zaklejarka Film Coverslipper | Film-E2 | 1 |
| System barwiący TissueTek Prisma Plus z zaklejarką Tissue Tek Glass | Prisma&Glas G2 | 1 |

Pytanie 40

Dotyczy tabeli 1 poz. 12.8.4 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o informację, jakie systemy automatycznych barwień immunohistochemicznych (model/typ/ilość) są w posiadaniu Zamawiającego i jakiego zakresu integracji oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: W posiadaniu Zamawiającego znajdują się następujące systemy automatycznych barwień immunohistochemicznych: BenchMark Ultra 2 sztuki. Zmianie uległ punkt 12.8.4 Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji w zakresie wskazania oczekiwanego zakresu integracji.

Pytanie 41

Dotyczy tabeli 1 poz. 12.8.4 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o informację, jakie systemy automatycznych barwień histochemicznych (model/typ/ilość) są w posiadaniu Zamawiającego i jakiego zakresu integracji oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: W posiadaniu Zamawiającego znajdują się następujące systemy automatycznych barwień histochemicznych: BenchMark Special Stains 2 sztuki. Zmianie uległ punkt 12.8.5 Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji w zakresie wskazania oczekiwanego zakresu integracji.

Pytanie 42

Zamawiający w tabeli 1 poz. 12.9.1 zał. 1A do SIWZ wymaga od Wykonawcy monitoringu stanu procesów wymiany danych (integracji), jednocześnie nakładając obostrzenia odnośnie zdalnego dostępu do systemu (par. 11 ust. 9 wzoru umowy). Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści możliwość zestawienia bezpiecznego serwisowego połączenia VPN (np. OpenVPN lub IPSEC) między serwerem systemu LIS, a systemem automatycznego nadzoru sieci Wykonawcy (Zabbix) w celu realizacji tego wymagania i zrezygnuje z ograniczeń nałożonych w par. 11 ust. 9 wzoru umowy.

Odpowiedź: Wykonawca ma udostępnić Zamawiającemu narzędzie do samodzielnego monitorowania procesu integracji. Punkt 12.9.1 załącznika nr 1a do specyfikacji uległ zmianie.

Pytanie 43

Dotyczy tabeli 1 poz. 12.9.2 i 12.9.3 zał. 1A do SIWZ: W związku z faktem, iż integracja systemów ma charakter indywidualny, wykonywany na konkretne zamówienie, a także jest modyfikowana w trakcie wykonywania i obustronnych testów, niemożliwe jest dostarczenie szczegółowej dokumentacji technicznej przed dokonaniem dostawy. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ tak, aby było możliwe dostarczenie dokumentacji przez Wykonawcę po dokonaniu dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga „wytworzenia integracji”
 na moment składania oferty (złożenia dokumentów), a jedynie przedstawienia sposobu i zakresu jej wykonania. Na tym etapie Wykonawca powinien być już po analizie i uzgodnieniach z dostawcą HIS (dla Zamawiającego) dotyczących integracji (bez tego nie możliwe jest zagwarantowanie jej wykonania). Przeprowadzenie wymaganej analizy pozwala na przedstawienie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

Zamawiający informuje, iż wymaga zatem zgodnie z punktem 12.9.2 Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji, którego brzmienie zostało zmienione. Oprócz tego Zamawiający wykreślił punkt 12.9.3 Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji. Zamawiający w ramach dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 6.5 specyfikacji dodał nowe oświadczenie. W związku z tym zmianie ulega punkt 6.5.1 specyfikacji, poprzez dodanie punktu 6.5.1.6, który otrzymał brzmienie:

„6.5.1.6.	Oświadczenie producenta systemu HIS Zamawiającego potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań zamawiającego określonych w Tabeli 1 załącznika nr 1a do specyfikacji, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7c do specyfikacji.”

Zmianie uległ również wykaz załączników do specyfikacji (przedstawiony na końcu specyfikacji), poprzez dodanie załącznika nr 7c w brzmieniu:

„(…)

10. Oświadczenie producenta systemu HIS Zamawiającego – załącznik nr 7c”

Pytanie 44

Zamawiający w tabeli 1 poz. 13.1 zał. 1A do SIWZ wymaga od Wykonawcy wykonania migracji danych z obecnego systemu do nowo instalowanego Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści możliwość zestawienia bezpiecznego serwisowego połączenia VPN (np. OpenVPN lub IPSEC) między serwerem systemu LIS, a koncentratorem VPN w siedzibie Wykonawcy w celu zdalnej realizacji tego zadania przez osoby upoważnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zestawienia bezpiecznego serwisowego połączenia VPN między serwerem systemu LIS a koncentratorem VPN w siedzibie Wykonawcy w godzinach pracy Działu Informatyki Zamawiającego oraz pod nadzorem pracownika Działu Informatyki Zamawiającego.

Pytanie 45

Dotyczy tabeli 1 poz. 15.8 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o usunięcie z SIWZ nieprecyzyjnego określenia „System zarządzania bazą danych zapewnia wysoki stopień ochrony danych.” lub określenie wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis specyfikacji.

Pytanie 46

Dotyczy tabeli 1 poz. 16.3 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie wymagania i określenie jakie procedury mają zostać dostarczone w ramach Zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach Zamówienia należy dostarczyć konspekty szkoleń.

Pytanie 47

Dotyczy tabeli 1 poz. 17.2 i 17.5 zał. 1A do SIWZ: Zamawiający wymaga zrealizowania na rzecz swoich pracowników całodobowego helpdesku wraz z dostarczeniem własnych narzędzi zdalnej pomocy technicznej, jednocześnie nakładając obostrzenia odnośnie zdalnego dostępu do systemu (par. 11 ust. 9 wzoru umowy). Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści możliwość zestawienia bezpiecznego serwisowego połączenia VPN (np. OpenVPN lub IPSEC) między serwerem systemu LIS, a siedzibą Wykonawcy w celu realizacji tego wymagania i zrezygnuje z ograniczeń nałożonych w par. 11 ust. 9 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje brzmienie przedmiotowych zapisów specyfikacji. Zamawiający nie zrezygnuje z ograniczeń nałożonych w § 11 ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie 48

Dotyczy tabeli 2.5.1 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania etykiet wykonanych z innego tworzywa sztucznego niż polipropylen, zapewniającego lepszą odporność na czynniki chemiczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie w przedmiocie etykiet.

Pytanie 49

Dotyczy tabeli 2.5.1 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie referencji do punktów opisujących drukarkę etykiet i taśmy barwiące.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził stosowną modyfikację.

Pytanie 50

Dotyczy tabeli 2.5.2 zał. 1A do SIWZ: Prosimy o korektę SIWZ w zakresie specyfikacji taśmy barwiącej. SIWZ w obecnej postaci opisuje etykiety.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził stosowną modyfikacje w przedmiotowej tabeli.

Pytanie 51

Dotyczy tabeli 2.5.3 zał. 1A do SIWZ: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli zostaną w ramach oferty dostarczone etykiety laminowane o następujących parametrach:

a) Wymiary 24 mm z tolerancją +0.0 / -2.0mm

b) Liczba rzędów etykiet 500 szt. - przy założeniu dostawy o wymaganej ilości etykiet, tj. 600 rolek

c) Nawój pojedynczy (łącznie 500 szt. etykiet na rolce) - przy założeniu dostawy o wymaganej ilości etykiet, tj. 600 rolek

Uzasadnienie: Zaoferowanie takich etykiet będzie w pełni zgodne z oferowanym systemem LIS oraz różnymi szkiełkami podstawowymi i ułatwi ich założenie w drukarce.

Dodatkowo prosimy o rozważenie celowości zakupu etykiet laminowanych w takiej ilości, ze względu na ich wysoki koszt i posiadanie drukarek do szkiełek, których koszt eksploatacji jest znacznie niższy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w następującym brzmieniu:

„1.1 Wymiary 24 mm z tolerancją +0.0 / -2.0mm

1.2 Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet  i taśmami barwiącymi

1.3 Materiał etykiety: folia polipropylenowa.

1.4 Rodzaj kleju: akrylowy.

1.5 Liczba rzędów etykiet 500 szt.

1.6 Nawój pojedynczy (łącznie 500 szt. etykiet na rolce).”

Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia oferty w ramach powyżej dopuszczonego rozwiązania wymaga się aby w tabeli 2.5.3 w przedmiocie dokonywanej wyceny należy przyjąć w kolumnie „Ilość” - 600 sztuk (zamiast 300 sztuk, która jest przewidziana w sytuacji złożenia oferty w ramach pierwotnie wyspecyfikowanego opisu w niniejszej tabeli).

Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 4 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 4 ust. 5. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

w przypadku, gdy ww. zmiana wynagrodzenia dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu zobowiązań, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy.

Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest wykazanie i udowodnienie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. Powyższe zmiany obowiązywać będą od daty wejścia w życie wprowadzających je aktów prawnych.

W załączeniu przekazuję załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

W załączeniu przekazuję również: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji), załącznik nr 1 do umowy powierzenia, załącznik nr 7a, 7b i 7c, uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Informuję, że, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 14.02.2019 r. do godz. 11:40. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2019 r. o godz. 11:40. Pozostałe informacje dotyczące składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.