# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SWZ

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/zamowienia-publiczne

Kanał elektronicznej komunikacji:  https://www.soldea.pl/epz/epz/

Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: Anna Bęben

Adres poczty elektronicznej: abeben@su.krakow.pl Telefon: 12 424 72 16

2. 	Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekracza progi unijne określone w art. 3 ustawy.

3. 	Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie budynku biurowego uzupełniającego Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.

  - Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 
85 834 356,90 zł.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części ze względów organizacyjnych, technicznych, celowościowych 
i koordynacyjnych.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części z uwagi na fakt występowania nadmiernych trudności technicznych i nadmiernych kosztów wykonania zamówienia w przypadku podziału na części. Zamawiający po przeprowadzonej analizie, uznał za zasadne wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje budynek biurowy zgodnie z potrzebami określonymi w PFU, wybuduje 
i wyposaży budynek. W ten sposób zamawiający otrzyma zamawiany przedmiot gotowy 
do alokacji funkcji administracyjnych, obecnie realizowanych w budynkach, które zamawiający musi opuścić.

Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Tylko kompleksowe wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę,  zapewni Zamawiającemu realizację procesu inwestycyjnego w sposób prawidłowy.

Podzielenie zamówienia będzie skutkowało tym, że Zamawiający nie uzyska gwarancji 
na całość prac a tylko na wyodrębnione części, co w konsekwencji może doprowadzić 
do sytuacji, w której żaden z Wykonawców nie będzie poczuwał się do odpowiedzialności 
za ewentualne wady i usterki wynikłe na każdym etapie inwestycyjnym a także w trakcie eksploatacji obiektu.  Brak podziału na odrębne części zminimalizuje ryzyka związane 
z przesunięciem terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia.

Podzielenie zamówienia może skutkować tym, że Zamawiający nie uzyska zamierzonego efektu tzn. wybudowania obiektu biurowego i rozpoczęcia jego eksploatacji w możliwie najkrótszym czasie.

  - CPV:

45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45262200-3, 45260000-7, 45262000-1, 45262300-4, 45262350-9, 45262310-7, 45262000-0, 45262400-5, 45261000-4, 45261000-4, 45262500-6, 45261210-9, 45230000-8, 45231300-8, 45232210-7, 45317300-5, 45310000-3, 45300000-0, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45420000-7, 45421000-4, 45400000-1, 45410000-4, 45440000-3, 45442000-7, 45442100-8, 45442100-8, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45430000-0, 45431000-7, 45432111-5, 45432114-6, 45421146-9, 45421141-4, 45410000-4, 45450000-6, 45210000-2, 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45332200-5, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331100-7, 45331210-1, 45331000-6, 45310000-3, 45315700-5, 45315700-5, 45311000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45310000-3, 45311100-1, 45314200-3, 45314000-1, 45314120-8, 45314310-7, 45314100-2, 45312100-8, 45312000-7, 45317300-5, 45310000-3, 30000000-9, 31000000-6, 31700000-3, 30200000-1,   31710000-6,  32000000-3,  39000000-2,  39700000-9,

  - Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ), 
w dokumentacji technicznej (załącznik nr 1b do SWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ). Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację zamówienia, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.

  - Rozwiązania równoważne względem wskazanych w dokumentacji zamówienia:

3.6.1.	W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawo zamówień publicznych, to Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisane w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej i systemie referencji technicznej. Odniesieniom do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawo zamówień publicznych zawsze  towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, nawet jeśli nie zostało wskazane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Prawo zamówień publicznych), jest zobowiązany  udowodnić w ofercie, 
że proponowane rozwiązania spełniają wymagania określone w SWZ.

3.6.2.	W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych, to  Wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych obiektów budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności określonymi przez zamawiającego ze stosownymi normami, jeżeli 
te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.

3.6.3.	Jako rozwiązanie równoważne, należy rozumieć rozwiązania, które zagwarantują prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, wydajnościowych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w dokumentach zamówienia, nie obniżą określonych w dokumentacji standardów i zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w SWZ. Wskazanie w dokumentacji zamówienia przykładowych nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy 
w dokumentacji zamówienia pojawią się powyżej wskazane nazwy/ znaki 
to Zamawiający wyjaśnia, iż mają one jedynie na celu przybliżenie wymaganych parametrów (przykład) i nie stanowią wymogu zaoferowania konkretnego wyrobu. 
Do wszystkich powyższych wskazań (nazw/znaków/norm itd.) wskazanych 
w dokumentacji zamówienia dopisuje się wyrazy "lub równoważne". W związku z tym Zamawiający, jak wskazano powyżej, w każdym takim przypadku dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

3.6.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena rozwiązań równoważnych oferowanych przez wykonawcę zostanie dokonana przez Zamawiającego na etapie badania oferty. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem. Opis musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

3.6.5.	W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących 
na zastosowanie rozwiązań równoważnych, to to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje rozwiązań równoważnych a do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto sposób realizacji zaproponowany w dokumentacji zamówienia.

  - Wymagany termin płatności wynosi do 60 dni zgodnie z zasadami finansowania szczegółowo opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ) oraz wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający dokonuje płatności zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (patrz załącznik nr 1 do SWZ).

  - Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

  - Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1  ustawy zgodnie 
z zasadami szczegółowo określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 
nr 1a do SWZ) oraz wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający wymaga aby osoby wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ) były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Udział w wizji nie jest wymagany do złożenia oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem prowadzenia robót, które są przedmiotem niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną. O jej terminie Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym pismem. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane odpowiedzi na pytania. Pytania należy przesłać po zakończeniu wizji, zgodnie zapisami SWZ. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca.

Jednocześnie zamawiający nie przewiduje konieczności odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

  - W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie  odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: https://www.soldea.pl/epz/epz/. Informacje dot. wymagań technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej znajdują się w pkt. 11 SWZ.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ) oraz wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

5. 	Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy.

Podstawa wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy, z uwagi na wartość poniżej 
20 000 000 euro w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania.

  - Dodatkowo, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę 
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

  - Warunki udziału w postępowaniu.

    - zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

    - uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

    - sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

5.3.3.1	Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

5.3.3.2.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o których mowa w punkcie 5.3.3.1 SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot. Co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi indywidualnie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez zamawiającego w pkt. 5.3.3.1 SWZ.

    - zdolność techniczna lub zawodowa:

      - Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca:

        - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał  co najmniej 3 zamówienia - usługi, każda z nich polegająca na wykonaniu projektu jednego budynku administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 i  kubaturze min. 20 000 m3 wyposażonego w szczególności w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS.

        - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 zamówienia - roboty budowlane, każda z nich polegająca na budowie jednego budynku administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 
i kubaturze min. 20 000 m3 wyposażonego w szczególności 
w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS, wykonanego „pod klucz”- tj. wraz z wyposażeniem  specyficznym dla budynku administracyjno-biurowego (wyposażenie ruchome, wyposażenie audio-video, wyposażenie informatyczne –serwerownie).

        - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z poszczególnych warunków, o których mowa 
w punkcie 5.3.4.1.1 i 5.3.4.1.2 SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot. Co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie w zakresie określonym w pkt. 5.3.4.1.1 lub 5.3.4.1.2 SWZ.

        - Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia 
w ramach 1 umowy. Poszczególne 1 zamówienie określone w pkt. 5.3.4.1.1 SWZ może być wykonane łącznie z poszczególnym 
1 zamówieniem określonym w pkt. 5.3.4.1.2 SWZ  w ramach 
1 umowy, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone dla poszczególnych zamówień a zakres wykazanych zamówień był wykonywany łącznie w ramach jednego zamówienia.

      - Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie:

        - co najmniej 1 projektantem branży architektonicznej, który:

- 	posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-	posiada doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży architektonicznej dla budowy minimum 3 budynków administracyjno-biurowych, z których każdy był o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 i  kubaturze min. 20 000 m3, wyposażonych w szczególności w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS,

-	posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe 
w projektowaniu w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, liczone od daty uzyskania powyższych uprawnień,

- 	posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

        - co najmniej 1 projektantem branży budowlanej, który:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-	posiada doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy minimum 2 budynków administracyjno-biurowych, 
z których każdy był o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 
i  kubaturze min. 20 000 m3, wyposażonych w szczególności 
w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS,

-	posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe 
w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń liczone od daty uzyskania uprawnień,

- 	posiada  posiadać aktualny wpis potwierdzający przynależność 
do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

        - co najmniej 1 projektantem branży sanitarnej, który:

-	posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-	posiada doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży sanitarnej dla budowy minimum 2 budynków administracyjno-biurowych, z których każdy był 
o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 i  kubaturze min. 20 000 m3, wyposażonych w szczególności w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS,

-	posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe 
w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń liczone od daty uzyskania uprawnień,

-	posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz  posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

        - co najmniej 1 projektantem branży elektrycznej, który:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-	posiada doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży elektrycznej dla budowy minimum 2 budynków administracyjno-biurowych, z których każdy był o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 i  kubaturze min. 20 000 m3, wyposażonych w szczególności w instalację HVAC, instalację teletechniczną , automatykę i BMS,

-	posiada doświadczenie zawodowe minimum 5 letnie 
w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń liczone od daty uzyskania uprawnień,

-	posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

        - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, która:

-	posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-	w okresie ostatnich 5 lat pełniła obowiązki kierownika budowy 
na budowie budynku o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 
i  kubaturze min. 20 000 m3, wyposażonego w szczególności 
w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS,

-	posiada doświadczenie zawodowe minimum 5 letnie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

-	posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie  OC.

        - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, która:

-	posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-	w okresie ostatnich 5 lat pełniła obowiązki kierownika budowy 
na budowie budynku o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 
i  kubaturze min. 20 000 m3, wyposażonego w szczególności 
w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS,

- 	posiada doświadczenie zawodowe minimum 5 letnie jako  kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

-	posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

        - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, która:

-	posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-	w okresie ostatnich 5 lat pełniła obowiązki kierownika budowy 
na budowie budynku o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 
i  kubaturze min. 20 000 m3 wyposażonego w szczególności 
w instalację HVAC, instalację teletechniczną, automatykę i BMS,

-	posiada doświadczenie zawodowe minimum 5 letnie jako kierownik robót lub inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

-	posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

        - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w punktach 5.3.4.2.1-5.3.4.2.7 SWZ może być spełniony łącznie przez wszystkie podmioty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie wykazać dysponowanie osobami określonymi w punktach 5.3.4.2.1-5.3.4.2.7 .

        - Poszczególne osoby, którymi wykonawca będzie dysponował określone w pkt. 5.3.4.2.1-5.3.4.2.7 SWZ, mogą łączyć funkcje i być wykazywane w ramach więcej niż jednej funkcji określonej w pkt. 5.3.4.2.1-5.3.4.2.7 SWZ, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone dla poszczególnych funkcji, które wykazana osoba ma łączyć.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane.

    - W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.4.2 SWZ, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.5. 	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.1.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane.

5.5.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.3.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5.5.2., potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b)	sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub sługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.3.	Zgodnie z art. 119 ustawy, Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.5.4.	Zgodnie z art. 120 ustawy, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.5.5.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.6.	Zgodnie z art. 123 ustawy, wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli 
na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.7.	Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.3.1 – 6.3.4 SWZ.

6. 		Oświadczenia lub dokumenty podmiotowe potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  - Zamawiający przewiduje możliwość uprzedniej oceny ofert, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy. 
W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zmawiający będzie wymagał złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SWZ, wyłącznie od Wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

W części IV oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji A: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ, aktualnego na dzień składania ofert (wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ i/lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej). Oświadczenia wymienione w punkcie 6.2, 6.2.1. i 6.2.3. SWZ, należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis przygotowania i składania dokumentu znajduje się w pkt. 11 SWZ.

6.2.1.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.2 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.2.2. 	Zamawiający nie wymaga złożenia przez podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.2 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

6.2.3. 	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) składa także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.2 SWZ, dotyczące tych podmiotów.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

6.3.1. 	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6.3.2. 	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6.3.3. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SWZ.

6.3.4. 	oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym  mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym 
w załączniku nr 2 do SWZ). Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 5 do SWZ.

6.3.5.	wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu podany jest w załączniku nr 6a do SWZ.

6.3.5. 	wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ

6.3.6. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu podany jest w załączniku nr 6b do SWZ.

6.3.7.	dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

6.4. 	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.4.1. 	punkcie 6.3.1 SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

6.4.2. 	punkcie 6.3.2 SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1, 2 i 4 ustawy;

6.5.	Dokument, o którym mowa w punkcie 6.4.2 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o którym mowa w punkcie 6.4.1. SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6.6. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 6.5 stosuje się.

6.7. 	W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy.

6.8. 	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy.

6.8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) 
są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

6.8.2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 10.2.5 SWZ. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy.

7. 	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

  - Komunikacja wykonawców z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem udostępnionego kanału. Wyjaśnienia treści SWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 135 i 136 ustawy. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz 
z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany SWZ, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/zamowienia-publiczne.

  - Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

  - Oferta musi być złożona w sposób określony w pkt. 11 SWZ. Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej oraz przekazania na nośniku danych (np. płycie CD, pendrivie). Ofertę należy złożyć w oryginale.

8. 	Wadium.

8.1.	Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 
w wysokości 2 000 000,00 zł.

8.2.  Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1. 	pieniądzu,

8.2.2. 	gwarancjach bankowych,

8.2.3.	gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.2.4. 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572.).

8.3. 	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr rachunku 88 1130 1150 0012 1143 8690 0001 z dopiskiem: „Wadium DFP.271.121.2021.AB”

8.4. 	Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku Zamawiającego.

8.5. 	W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.4 SWZ wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: https://www.soldea.pl/epz/epz/. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.6. 	Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

8.6.1. 	być wystawione na Szpital Uniwersytecki w Krakowie (ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków),

8.6.2. 	zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy,

8.6.3. 	okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

8.7.	Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres oraz adres e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który zostanie złożone oświadczenie o zwolnieniu wadium.

9. 	Termin związania ofertą.

  - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.04.2022 r.

  - W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 9.2 wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

10. 	Sposób przygotowania oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.

  - Ofertę oraz oświadczenia należy sporządzić w języku polskim w formie elektronicznej (sposób składania oferty został opisany w pkt. 11 SWZ).

  - Do oferty przekazywanej w postaci elektronicznej należy dołączyć następujące dokumenty 
w postaci elektronicznej, opatrzonej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności:

    - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. (Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).

Dokumenty określone w punkcie 10.2.1 SWZ stanowią ofertę, w związku z tym nie będą podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust. 1 ustawy.

    - Dotyczy wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (o czym mowa w pkt. 5.5 SWZ): Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

    - Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (o czym mowa w pkt 5.4 SWZ): Oświadczenie, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).

    - Dotyczy wykonawców oferujących rozwiązania równoważne (o czym mowa w pkt. 3.6 SWZ): Wykaz rozwiązań równoważnych - zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z opisem zaproponowanych rozwiązań równoważnych celem wykazania ich równoważności w stosunku 
do rozwiązań opisanych w dokumentach zamówienia, ze wskazaniem miejsc, których rozwiązania równoważne dotyczą.

    - Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, w postaci elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

10.2.5.1. dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

10.2.5.2.  dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  - Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie wraz z ofertą potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem (o ile dotyczy).

  - Zaleca się nazwanie poszczególnych dokumentów w sposób umożliwiający ich identyfikację: np. formularz oferty, arkusz cenowy, JEDZ itp.

  - Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

  - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, dolicza 
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku, oraz stawkę podatku 
od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych 
i posiada NIP PL675-11-99-442.

- Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania plików w komunikacji elektronicznej.

  - Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie 
do komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.

Oznacza konieczność akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na platformie.

  - Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane 
są na stronie internetowej logowania i rejestracji  Platformy - pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.

  - Sposób  przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów) za pośrednictwem Platformy EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy EPZ.

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 11.3. SWZ przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, 
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

  - Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane w pkt. 11.3. 
i 11.4. SWZ. W przypadku gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w pkt. 11.3. i 11.4. SWZ nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum zip.

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku korzystając na Platformie EPZ z pola do przekazywania plików oznaczonego jako  Tajemnica Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się tylko w zakładce „Pytania do SWZ” 
na Platformie EPZ. Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/zamowienia-publiczne.

  - Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez Platformę EPZ.

  - Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez Zamawiającego jest data wygenerowana przez Platformę EPZ.

  - Po terminie składnia ofert wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania lub informacje w zakładce „Do Wykonawcy”.

  - Odpowiedzi na wezwania Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie Platformy EPZ przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne 
i te z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa.

  - Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy 
w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy EPZ można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym akceptowalnym przez Zamawiającego formacie.

  - Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani identyfikowalny dla Zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert.

  - Oferta i oświadczenia wraz z nią składane mogą być wycofane i złożone przez Wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty.

  - Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę EPZ. Podstawowym źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.

  - Rekomendacje Zamawiającego:

- Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie PDF i podpisanie podpisem 
w formacie PAdES.

- Nie należy składać JEDZ z systemu ESPD w formacie xml.

- Wykonawca nie może samodzielnie szyfrować przekazywanych plików.

- Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania).

  - Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
na informatycznym nośniku danych;

- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

12. 	Termin oraz sposób składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ w sposób określony w pkt. 11, nie później niż do dnia 05.01.2022 r. do godz. 12:00.

  - Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę EPZ, tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera Platformy EPZ. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 12.1 SWZ, oferta zostanie odrzucona.

  - Otwarcie ofert rozpocznie się  w dniu 05.01.2022 r. o godzinie 12:01 na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę EPZ plików złożonych przez Wykonawców.

  - Otwarcie ofert nie jest publiczne.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/zamowienia-publiczne w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

13. 	Sposób obliczenia ceny.

  - Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i podatek VAT (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 10.9 SWZ).

  - Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku).

  - W Formularzu oferty należy podać cenę brutto oferty (z podatkiem VAT). W przypadku, 
o którym mowa w punkcie 10.9 SWZ podana przez wykonawcę cena jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT obowiązującego w Polsce.

  - Cena oferty będzie ceną ryczałtową. Cenę należy obliczyć na podstawie:

  - opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,

  - Programu Funkcjonalno – Użytkowego,

  - przepisów dotyczących VAT.

- Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

14.1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów A = ( A (min)/A (i) ) * 60 gdzie: - A (min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - A (i) - cena podana w ofercie ocenianej | 60% |
| Okres gwarancji i rękojmi | Liczba punktów B = B1(i)+B2(i)+B3(i) gdzie: - B1(i) - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej, za liczbę lat gwarancji i rękojmi podaną w ofercie ocenianej w pkt 2.1 formularza oferty przetargowej - B2(i) - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej, za liczbę lat gwarancji i rękojmi podaną w ofercie ocenianej w pkt 2.2 formularza oferty przetargowej - B3(i) - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej, za liczbę lat gwarancji i rękojmi podaną w ofercie ocenianej w pkt 2.3 formularza oferty przetargowej | 40% |

B - Sposób oceny ofert w kryterium kres gwarancji i rękojmi:

Zamawiający dokona oceny tego kryterium przyznając punkty w podkryteriach B1, B2, B3.

Punkty uzyskane w podkryteriach B1, B2, B3 zostaną zsumowane i będą stanowić ilości punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji i rękojmi w następujący sposób:

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi B= B1+B2+B3

B1 - Sposób oceny ofert w podkryterium Gwarancja i rękojmia  na roboty budowlane                 i instalacje w tym zastosowane materiały – waga 20%

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 1 
do SWZ (formularz oferty) w pkt. 2.1. Należy podać pełną liczbę lat. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych lat. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji i rękojmi będzie 10 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 
i rękojmi dłuższy niż 10 lat, to Zamawiający i tak przyjmie do porównania ofert okres 10 lat. Wymagany minimalny termin gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. Jeżeli wykonawca nie poda 
w ofercie okresu gwarancji i rękojmi  lub poda termin krótszy od wymaganego, 
to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny dopuszczalny okres gwarancji i rękojmi  5 lat i poprawi omyłkę. Zamawiający dokona oceny tego kryterium przyznając następującą ilość punktów:

| Zaoferowany okres | Liczba punktów |
| --- | --- |
| co najmniej 5 lat | 0 punktów |
| co najmniej 6 lat | 4 punktów |
| co najmniej 7 lat | 8 punktów |
| co najmniej 8 lat | 12 punktów |
| co najmniej 9 lat | 16 punktów |
| co najmniej 10 lat | 20 punktów |

B2 - Sposób oceny ofert w podkryterium Gwarancja i rękojmia  na urządzenia i ich elementy (urządzenia HVAC, armatura sanitarna-baterie, suszarki, urządzenia transportu bliskiego-windy, transformatory elektroenergetyczne, agregaty prądotwórcze) – waga 10%

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 1 
do SWZ (formularz oferty) w pkt. 2.2. Należy podać pełną liczbę lat. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych lat. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji i rękojmi będzie 10 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 
i rękojmi dłuższy niż 10 lat, to Zamawiający i tak przyjmie do porównania ofert okres 10 lat. Wymagany minimalny termin gwarancji i rękojmi  wynosi 5 lat. Jeżeli wykonawca nie poda 
w ofercie okresu gwarancji i rękojmi lub poda termin krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny dopuszczalny okres gwarancji 
i rękojmi 5 lat i poprawi omyłkę. Zamawiający dokona oceny tego kryterium przyznając następującą ilość punktów:

| Zaoferowany okres | Liczba punktów |
| --- | --- |
| co najmniej 5 lat | 0 punktów |
| co najmniej 6 lat | 2 punktów |
| co najmniej 7 lat | 4 punktów |
| co najmniej 8 lat | 6 punktów |
| co najmniej 9 lat | 8 punktów |
| co najmniej 10 lat | 10 punktów |

B3 - Sposób oceny ofert w podkryterium Gwarancja i rękojmia na ślusarkę zewnętrzną, dach 
i elewacje  z izolacjami – waga 10%

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) w pkt. 2.3. Należy podać pełną liczbę lat. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych lat. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji i rękojmi będzie 15 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 
i rękojmi dłuższy niż 15 lat, to Zamawiający i tak przyjmie do porównania ofert okres 15 lat. Wymagany minimalny termin gwarancji i rękojmi wynosi 10 lat. Jeżeli wykonawca nie poda 
w ofercie okresu gwarancji i rękojmi lub poda termin krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny dopuszczalny okres gwarancji 
i rękojmi 10 lat i poprawi omyłkę. Zamawiający dokona oceny tego kryterium przyznając następującą ilość punktów:

| Zaoferowany okres | Liczba punktów |
| --- | --- |
| co najmniej 10 lat | 0 punktów |
| co najmniej 11 lat | 2 punktów |
| co najmniej 12 lat | 4 punktów |
| co najmniej 13 lat | 6 punktów |
| co najmniej 14 lat | 8 punktów |
| co najmniej 15 lat | 10 punktów |

14.3. 	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, 	z zastrzeżeniem punktu 10.9 SWZ. Liczba punktów możliwych do uzyskania obliczona zostanie poprzez zsumowanie punktów uzyskanych A +B

15. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. 	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

15.1.1. 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

15.1.2. 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

15.1.3. 	unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

15.2. 	Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

15.3. 	W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

16.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 3% ceny oferty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.

17. 	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

18. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy.

# Załączniki:

    - Formularz oferty – zał. nr 1.

    - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – zał. nr 1a.

    - Oświadczenie wykonawcy (JEDZ) – zał. nr 2.

    - Wzór umowy – zał. nr 3.

    - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 4.

    - Oświadczenie o  aktualności informacji zawartych w JEDZ – zał. nr 5.

    - Wykaz robót budowlanych i usług – zał. nr 6a

    - Wykaz osób – zał. nr 6b

    - Oświadczenie z art. 117 ustawy – załącznik nr 7.

    - Zobowiązanie podmiotu – załącznik nr 8.

    - Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 9.