FORMULARZ OFERTY

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres (siedziba) Wykonawcy: |  |
| Województwo: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Telefon: |  |
| fax: |  |
| e-mail: |  |

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 36

dotyczy:  	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego służącego do obsługi Zakładu Mikrobiologii wraz z możliwością rejestracji zakażeń szpitalnych.

- Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:

| Cena brutto oferty: | …………………………….. zł. |
| --- | --- |

zgodnie ze specyfikacją wraz z załącznikami w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1a do specyfikacji) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji).

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi:

- etap I  – 30% całej kwoty,  60 dni od dnia doręczenia faktury po zakończeniu realizacji Etapu  I,

- etap II  – 40% całej kwoty,  60 dni od dnia doręczenia faktury po zakończeniu realizacji Etapu  II,

- etap III  – 30% całej kwoty,  60 dni od dnia doręczenia faktury po zakończeniu realizacji Etapu  III.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w następujących terminach:

a) Wdrożenie oprogramowania realizowane będzie w zakresie I-III etapów (zgodnie z Tabelą 1 załącznika nr 1a do specyfikacji), tj.

Etap I – do 75 dni od zawarcia Umowy – wdrożenie oprogramowania w części umożliwiającej rejestrację zakażeń szpitalnych z możliwością analizy danych ich dotyczących oraz integracją z HIS AMMS Asseco w części dotyczącej kart i rejestrów.

Etap II – do 100 dni od zawarcia Umowy – wdrożenie oprogramowania w części umożliwiającej integrację z aparatami, rejestrację, obsługę zleceń oraz wyników badań w Zakładzie  Mikrobiologii wraz z integracją dwustronną z HIS AMMS Asseco (SSI-LSI, LSI-SSI) w części dotyczącej zleceń oraz przekazywania wyników (bez prezentacji kart pracy).

Etap III – do 180 dni od zawarcia Umowy - wdrożenie pełnej funkcjonalności oprogramowania wraz z kartami pracy i raportowaniem dotyczącym Zakładu Mikrobiologii.

b) Zamówienie w zakresie czynności serwisowych (zgodnie z Tabelą 1 załącznika nr 1a do specyfikacji) będzie realizowane przez 36 miesięcy od daty odbioru wdrożenia systemu w zakresie I etapu (zgodnie z Tabelą 1 załącznika nr 1a do specyfikacji).

- Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………….………………………………………………………………………………

*Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy 
i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną 
na podstawie tego wzoru.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .............................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: .........................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

- Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |  |  |  |
| b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko |  | Nr tel/ fax/ e-mail |
| c) Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą |  |  |  |  |
| Nazwa banku |  |  | Adres | Nr rachunku |